全部協ＷＥＢ共通互換品番検索システム改修 入札仕様書

令和７年１１月７日

全日本自動車部品卸商協同組合

- 目的

全部協が過去１０数年稼働してきた「ＷＥＢ共通互換品番検索システム」のポータル化を図り（以下「新システム」という。）、同システムの利便性等を一層高めることにより、組合員の業務の効率化に資することを目的とする。

- 諸　　　元

  - 現行の「ＷＥＢ共通互換品番検索システム」における部品等データベースと同様のデータベースを作成する。（別添：「（サンプル）互換検索ポータル化登録リスト」参照）

  - 現行の「ＷＥＢ共通互換品番検索システム」と同様の検索機能を開発（作成）する。

  - 当組合の使用目的等に沿ったセキュリティシステムを適用する。（企画書に要記載）

  - 同システムのポータル化を図るための機能を追加する。（別添：「新互換システム制作要件リスト」参照）（企画書に要記載）

  - その他の機能に関する各社の提案（企画書に要記載）

※　上記①～③までの操作マニュアルを令和８年３月末までに作成する。

上記④、⑤の操作マニュアルは令和８年４月以降適宜作成する。

- 諸元説明

  - については、

現在運用されている43万件の蓄積データを「（サンプル）互換検索ポータル化登録リスト」に沿った形式で新システムにおいても提供を行えるようデータベースを作成する。

  - については、

現システムの基本検索機能（純正番号対純正番号の検索等）は必須とし、令和８年４月以降に新システムにおいて④及び⑤の機能をスムーズに追加できるシステムとする。

  - については、

1拠点１ＩＤの利用料課金制度を考慮しつつ、ユーザーの利便性も考慮したセキュリティ対策をもったシステムとする。

なお、デバイスや通信環境に依存しない物が望ましい。

  - については、

様々なコンテンツが登録・検索できるシステムとする。

テキストベースだけではなく、画像、ファイル、動画など、部品商の熟練スタッフが知識として集積した情報、ノウハウまでも盛り込めるようなデータベースが望ましい。

なお、本事項については、令和８年４月１日以降に適宜、新システムに組み込む。

  - については、

純正電子カタログ、UOEシステム、販売管理システム、卸商システムなど、様々なシステムとデータ連携（API連携等）を行えるような機能により、業務のDX化を図れる提案とする。

なお、本事項については、令和８年４月１日以降に適宜、新システムに組み込む。

- 調達方式、提出書類

  - 見積書（２．諸元の①～③、④、⑤別の３種の金額を明示すること。）、企画案（２．諸元の③、④、⑤及びスケジュールを記載）による総合評価方式による入札とする。

  - 応札者は、見積書、企画案を期限までにメールにて提出すること。

【応札用ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ】　jimukyoku@zenbukyo.or.jp

- 入札説明会

  - 令和７年１１月１２日（水）１３：３０からオンライン（ＺＯＯＭ）にて入札説明会を実施する。

  - 説明会参加希望者は、１１月１１日１４：００までにメールにて参加希望の旨を連絡すること。　　（連絡事項：参加企業名、参加者氏名、参加用ＩＤ返信用メルアド）

③　１１月１１日１７：００までに参加希望企業に対し、ミーティングＩＤを送付する。

【参加希望連絡用ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ】　jimukyoku@zenbukyo.or.jp

- 審査方法

（１）審査は、複数審査員において入札金額　５０点、企画案　５０点の合計点（１００点満点）にて行い、合計点の高い者を落札者とする。

（２）入札金額の審査は、２．諸元の①～③、④、⑤別に採点を行う。

（ア）２．諸元の①～③の入札金額の審査に当たっては、最高金額を５点とし、最低金額を２０点として、５点刻みの傾斜をかけて採点する。

（イ）２．諸元の④、⑤の入札金額の審査に当たっては、それぞれ最高金額を５点とし、最低金額を１５点として、５点刻みの傾斜をかけて採点する。

（３）企画案の審査は、Ａランク（５０点）からＪランク（５点）までの１０ランク付けを行い審査する。

- 納　　期

令和８年３月２７日（金）（事前検収有り）

- 納入場所・納入物

全部協事務局に納入。納入物は要相談。

- 契約スケジュール

入札公告・・・・・・・・・・　令和７年１１月　７日（本日）全部協ＨＰに掲載

入札説明会・・・・・・・・・・　令和７年１１月１２日（ＺＯＯＭによるオンライン）

入札締め切り・・・・・・・・・・　令和７年１１月２１日（メールにて応募すること）

落札者決定・・・・・・・・・・　令和７年１２月　１日

納期・・・・・・・・・・　令和８年　３月２７日